# 증권사 리포트에서 투자 마인드맵까지

설계 v3 쉬운 해설 · 구현 방향과 개발 계획

기준: 첨부 「증권사 리포트 → 투자 마인드맵: 설계 v3」(2026-10-21). 원문의 결정사항·구현 조건을 유지하면서 기술 용어와 절차를 사례 중심으로 설명했습니다.

# 한 페이지 요약

이 시스템은 같은 종목에 대한 여러 증권사 리포트를 읽고, 숫자뿐 아니라 투자 논리의 공통점과 차이점을 비교하여 A0~A8 투자 마인드맵 초안을 만드는 프로그램입니다. AI가 투자자를 대신해 매수를 결정하는 프로그램은 아닙니다.

| 입력 | 핵심 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| 같은 종목의 리포트 여러 건 | 리포트별 핵심 주장(Claim) 추출 → 비슷한 쟁점(Issue) 통합 → 증권사 전망 비교 | 출처를 확인할 수 있는 A0~A8 마인드맵 초안 |
| 신규 리포트 추가 | 이전 맵과 달라진 점 비교 | 자동 덮어쓰기 대신 승인용 변경안 |

가장 중요한 설계 원칙

① 리포트에 없는 주장을 사실처럼 만들지 않는다. ② 증권사들의 의견과 나의 판단을 분리한다. ③ AI가 만든 모든 중요한 문장은 원문까지 추적할 수 있어야 한다. ④ 기존 프로그램을 최대한 활용한다.

# 1. 왜 기존 방식보다 나은가

| 기존 방식 | v3 방식 |
| --- | --- |
| 문장을 키워드로 분류해 노드에 바로 입력 | 문장에서 검증 가능한 주장(Claim)을 만들고 검증한 뒤 노드에 입력 |
| 목표주가·실적 평균이 중심 | 같은 변수에 대한 공통 견해·이견·남은 질문도 함께 표시 |
| 여러 증권사 숫자를 섞어 시나리오를 계산 | 각 증권사의 가정을 분리 보존하고 충분한 근거가 없으면 공란 |
| 새 리포트가 오면 노드 갱신 | 변경안과 출처를 보여주고 사용자 승인 후 반영 |

# 2. 전체 처리 흐름: 실제로 무슨 일이 일어나는가

1단계 · 리포트 읽기

PDF에서 텍스트·표·페이지 위치와 증권사, 날짜, 목표주가, EPS 등을 읽습니다.

2단계 · Claim 만들기

각 리포트에서 “무엇이 어떻게 바뀌어 어떤 실적에 영향을 주는가”를 한 명제씩 추출합니다.

3단계 · Claim 검증

원문 인용이 있는지, 수치가 맞는지, 인용이 그 주장을 실제로 지지하는지 확인합니다.

4단계 · Issue로 통합

같은 투자 테마 아래 서로 다른 작동 원리와 증권사들의 견해 차이를 구조화합니다.

5단계 · 숫자 취합

증권사별 최신 리포트 하나를 기본값으로 사용해 같은 회계 기준의 수치만 집계합니다.

6단계 · A0~A8 생성

검증된 주장과 수치만 자동 입력하고, 본인 판단과 미확정 내용은 비워 둡니다.

7단계 · 확인과 업데이트

출처 확인, 사용자 승인, 새 리포트 반영 이력을 관리합니다.

# 3. Claim과 Issue를 사례로 이해하기

Claim = 리포트가 주장하는 개별 명제

예시 문장: “HBM4 공급 확대에 따라 매출이 늘겠지만, 초기 수율이 안정되지 않으면 이익 개선이 늦어질 수 있다.”

| 분리된 주장 | 의미 |
| --- | --- |
| Claim A · HBM4 공급 확대는 매출 증가 요인 | 긍정적인 실적 전망 |
| Claim B · 초기 수율이 불안정하면 이익 개선이 지연 | 조건부 리스크 |

Claim마다 리포트·페이지·원문 위치(EvidenceSpan), 주장 성격(사실/추정/의견), 역할(논거/리스크/촉매 등), 핵심 변수, 대상 지표, 기간과 수치를 저장합니다. 하나의 주장에 여러 역할이 있을 수 있습니다.

Issue = 여러 Claim을 비교한 투자 쟁점

예를 들어 “HBM4”라는 큰 테마 안에 ① 고객 인증→출하량, ② 수율→원가, ③ 제품 믹스→판매단가라는 서로 다른 메커니즘을 둡니다. 그래야 세 증권사가 모두 긍정적이라고 해도 서로 다른 근거를 제시했다는 점이 보입니다.

| 증권사별 표시 | 뜻 |
| --- | --- |
| 동의 / 반대 | 해당 쟁점의 방향에 명시적으로 찬성 / 반대 |
| 언급 | 쟁점을 다루지만 방향이 확정되지 않음 |
| 침묵 | 그 리포트에 언급 없음 — 반대 의견이라는 뜻이 아님 |

이견은 방향·규모·시점·조건을 따로 기록합니다. 따라서 “방향은 모두 긍정적이지만 공급 시점에는 의견이 갈린다”는 설명이 가능합니다.

# 4. AI가 만든 주장을 어떻게 믿을 수 있나

| 검사 | 쉽게 말하면 | 실패하면 |
| --- | --- | --- |
| ① 인용 존재 | 원문에 실제 문장이 있는가? | 검토 대기 |
| ② 숫자 일치 | 인용문이나 표의 숫자·단위와 일치하는가? | 검토 대기 |
| ③ 의미 지지 | 인용문이 AI가 만든 결론을 정말 뒷받침하는가? | 반박이면 거절, 불충분하면 검토 대기 |

세 검사를 통과한 Claim만 자동 마인드맵에 사용합니다. 실패한 Claim을 단순 삭제하지 않고 “검토 대기함”에 남겨 사람이 확인할 수 있습니다. 이 체계는 오류를 줄이기 위한 것이며, AI의 오류가 원천적으로 0이 된다는 뜻은 아닙니다.

LLM을 사용할 수 없으면 기존 키워드 분류로도 초안을 만들 수 있지만, 화면에 “규칙 분류(저품질)”라고 표시합니다.

# 5. A0~A8 마인드맵에 무엇이 들어가나

| 노드 | 자동 생성 내용 / 사용자 입력 |
| --- | --- |
| A0 · 핵심 투자 논제 | 증권사 공통 견해로 초안 작성 |
| A1 · 드라이버 | 핵심 투자 변수 3~5개와 실적·컨센서스. “내 추정”은 빈칸 |
| A2 · 증권사 견해 | A2.1 자체의 내재 가정은 미산출; 하위에 공통 견해·이견·독립 주장·미해결 질문. A2.2·A2.3은 사용자 입력 |
| A3 · 목표가·시나리오 | 증권사 목표주가 분포와 상승여력 자동 표시. 시나리오는 근거 있는 후보만 제시. 확률은 빈칸 |
| A4 · 리스크·Kill | 리스크 주장 정리. 수치가 포함된 조건부 리스크가 있으면 Kill 후보 제안, 아니면 질문으로 남김 |
| A5 · 촉매 | 리포트에 날짜가 명시된 이벤트 |
| A6 · 투자 판단 | 미완성 초안은 WATCH. 분석 완료 상태와 사용자 승인 상태는 별도 관리 |
| A7 · 변경 이력 | 생성·변경·승인 기록 |
| A8 · 근거 | 증권사·날짜·목표가·실적 표·검증된 주장·원문 페이지 |

주의: 증권사 컨센서스는 “현재 주가에 이미 반영된 시장 기대”와 다릅니다. v3는 시장 내재 기대를 계산하지 않고 A2.1 질문을 유지합니다.

# 6. 목표주가와 Bear/Base/Bull의 처리

증권사 목표주가의 최솟값·평균·중앙값·최댓값은 자동으로 계산할 수 있습니다. 그러나 이 숫자들을 Bear/Base/Bull 시나리오라고 이름 붙이지 않습니다.

| 상황 | 처리 |
| --- | --- |
| 리포트에 낙관·기준·비관 시나리오와 가정이 명시 | 증권사별 시나리오를 그대로 후보로 제시 |
| 특정 리포트에 EPS·PER 등 산식과 가정이 명시 | 해당 증권사 내부 값으로만 재계산해 후보 제시 |
| 목표주가만 제시 | 목표가 범위와 현재가 대비 상승여력만 계산; 시나리오는 공란 |
| 근거 부족 | 질문으로 남기고 사용자 판단 대기 |

서로 다른 증권사의 최저 EPS와 최저 PER을 조합하는 방식, 목표주가 분포로 시나리오를 만들어 내는 방식, 현재가 대비 −40% 하한 보정은 삭제합니다.

시나리오 확률은 자동 설정하지 않습니다. 확률이 없으면 확률가중 기대수익률 등 관련 계산은 보류합니다. “예시 확률 30/45/25”는 사용자가 선택할 수 있으나 통계적 근거가 없는 가정이라고 명시됩니다.

# 7. 컨센서스와 신규 리포트 처리

증권사별 최신 1건을 기본 집계

같은 증권사가 리포트를 두 번 냈다면 최신 보고서의 전망을 집계에 사용하고 이전 보고서는 목표주가·의견 변경 이력으로 보관합니다. 연결/별도, 지배주주/전체 등 비교 기준이 다른 수치는 평균에 섞지 않습니다.

리포트 작성일이 45일을 넘으면 기본 설정에서 집계 제외할 수 있으며, 실제 실적 발표일이 확인되면 발표 전·후 리포트를 구별합니다. 발표일이 확인되지 않을 때의 날짜 추정은 “추정”으로 표시합니다.

새 리포트가 오면 덮어쓰기 대신 변경안

예: 기존 A 맵의 2027년 컨센서스 영업이익이 바뀌었다면 “이전 값 → 새 값”, 바뀐 증권사와 리포트의 근거를 보여줍니다. 사용자가 직접 수정한 노드는 자동 적용하지 않습니다.

원본 버전, 변경 후보(ChangeSet), 승인·반려 결과를 각각 남깁니다. 승인 후에만 다음 버전을 생성하며 A7 변경 로그에 기록합니다. B 맵이 있으면 사실·이벤트 후보로 연결할 수 있습니다.

# 8. 어떻게 개발하나: P0~P6 로드맵

| 단계 | 핵심 작업 | 완료 확인 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 실제 PDF 13건 정답표 + 데이터 계약 | 추출 정답, 필수 Claim, 쟁점 정답 |
| P1 | 수치 표준화·중복 제거·DB 확인 | 수치 정확도 95% 이상(계획 목표) |
| P1.5 | Claude 또는 OpenAI 호환 LLM 연결 | Claim JSON 호출 및 오류 처리 확인 |
| P2 | Claim 추출·3단 검증·검토 대기함 | 필수 주장 재현율 80% 이상 등(계획 목표) |
| P2.5 | 삼성전자 3건 최소 실험 | 기존 키워드 방식보다 실용적인지 확인 |
| P3 | Issue 묶기·증권사 간 이견 분석 | 쟁점 유형별 정답 일치 80% 이상(계획 목표) |
| P4 | A0~A8 생성·시나리오·출처 UI | 자동 노드 출처 추적, 임의 가정 없이 생성 |
| P5 | ChangeSet·승인·버전 관리 | 사용자 수정 노드 보존, 승인 이력 재현 |
| P6 | 평가 체계 상시 운영 | 모델·프롬프트 변경 시 정확도 비교 |

위 목표치와 일정은 원문 v3에서 정한 개발 계획이며, 이미 달성한 실측 성과를 뜻하지 않습니다. v3는 현재 코드와 109개 테스트를 참고해 구현 경로를 검토했다고 기록합니다.

# 9. 기존 프로그램은 얼마나 재사용하나

그대로 활용할 축은 PDF 읽기, 숫자 추출, 수치 집계, 기본 교차검증, 계산 엔진, 저장소, 콘솔입니다. 가운데에 Claim 추출·검증과 Issue 통합을 새로 추가하고, 시나리오 생성과 업데이트 처리를 바꿉니다.

| 새로 추가할 모듈 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| models/claims.py | EvidenceSpan·Claim·Issue·ChangeSet 자료형 |
| reports/claims.py + validate_claims.py | AI 주장 추출·3단 검증·검토 대기함 |
| generate/issues.py | 공통 견해·핵심 이견 분석 |
| generate/scenarios.py | 증권사별 시나리오 후보 관리 |
| generate/changes.py | 새 리포트 변경안·버전 관리 |
| generate/evals.py | 정답표 기반 성능 측정 |

주요 변경 대상: reports/loader.py, reports/digest.py, generate/rules.py, generate/check.py, generate/kpi_catalog.py, generate/llm_fill.py, engine/calc.py, engine/validate.py, store.py, console/CLI 및 Scenario 확률 스키마.

# 10. 현재 권장 기본 설정과 주의사항

‘내 추정’은 빈칸. 컨센서스로 임시 계산한 항목은 명확히 표시합니다.

시나리오 확률은 빈칸. 사용자가 넣는 예시 확률도 미검증 가정으로 기록합니다.

LLM은 공급자 독립 인터페이스로 만들고 실제 연결 가능한 모델 하나부터 시험합니다.

정답표는 AI가 초안을 만들고 사용자가 검수합니다.

문서를 읽지 못하거나 AI 검증에 실패하면 조용히 성공한 것처럼 처리하지 않고 실패·저품질 상태를 표시합니다.

핵심 결론

이 설계의 성패는 숫자 평균을 잘 계산하는 데만 있지 않습니다. “여러 증권사가 왜 서로 다른 전망을 하는가?”를 정확하게 설명하고, 각 설명을 실제 리포트 원문까지 연결할 수 있느냐가 가장 중요한 평가 기준입니다.

출처: 사용자가 제공한 「증권사 리포트 → 투자 마인드맵: 설계 v3」 전체. 본 문서는 원문의 해설·재구성이며 실제 코드 실행·성능 검증 보고서는 아닙니다.